Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

Nhóm có 2 kỹ thuật để ghi ý kiến lên thẻ:

• Start–Stop–Continue: nên bắt đầu, nên dừng, nên giữ.

• 4Ls: Liked (điều thấy tốt), Learned (điều học được), Lacked (điều còn thiếu), Longed For (điều mong có).

Sprint này vấn đề đã khá rõ (xem nhật ký), buổi họp chỉ 45 phút và cả nhóm muốn có ngay hành động.

Yêu cầu:

• (a) Chọn 1 kỹ thuật và giải thích trong 1 câu.

• (b) Xếp thẻ T2–T5 vào cột của kỹ thuật đã chọn. Thẻ không thuộc Sprint Retrospective thì ghi chuyển cho ai. Thẻ đổ lỗi cá nhân thì viết lại rồi mới xếp. T1 đã điền làm mẫu.

Kỹ thuật chọn và lý do: Start–Stop–Continue

Kỹ thuật này trực diện, nhanh chóng, giúp nhóm tập trung thẳng vào các hành động cần bắt đầu làm, dừng lại hoặc tiếp tục phát huy để giải quyết dứt điểm vấn đề trong thời gian ngắn.

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop : Dừng việc để dồn kiểm thử cuối Sprint, gây rủi ro chưa Done PBI. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Start : Bắt đầu đưa quy trình kiểm thử và báo cáo lỗi sớm hơn ngay từ đầu Sprint. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Start : Bắt đầu phối hợp chặt chẽ với PO để khảo sát và thu thập kỹ nhu cầu người mua trước khi phát triển tính năng. |
| T5 | DoD chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start : Bắt đầu bổ sung tiêu chí kiểm thử trên thiết bị di động vào bản DoD. |

Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

Chọn DT-01 hoặc DT-02 trong nhật ký, rồi điền 2 bảng:

• Khía cạnh: chọn 1 trong 5 là con người, tương tác, quy trình, công cụ, DoD.

• Insight: nêu nguyên nhân, không nêu tên người.

• Improvement: cụ thể, đo được, có người theo dõi, làm được ngay Sprint sau, có lúc kiểm tra lại (SMART).

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01 | DoD | Nhóm chưa phân rã nhỏ công việc kiểm thử đi song song với phát triển, DoD chưa ràng buộc rõ ràng thời điểm hoàn thành kiểm thử tính năng. |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Chia nhỏ PBI thành các task kiểm thử chạy cuốn chiếu ngay từ ngày thứ 2 của Sprint; cập nhật DoD bổ sung kiểm thử trên điện thoại. | SM và Dev | Cuối sprint tiếp theo | Task kiểm thử được hoàn thành đồng thời với task code trong bảng Jira; checklist DoD đã được cập nhật. |

Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

Ở buổi trước, cả nhóm chỉ trích một Developer suốt buổi và sau đó không ai dám nói thật. Duy ghi nháp 6 hoạt động, chưa đúng thứ tự:

| Mã | Hoạt động |
| --- | --- |
| H1 | Cả nhóm chọn 1 Improvement và thống nhất lúc kiểm tra lại. |
| H2 | Mỗi người tự viết thẻ, rồi cả nhóm dựng lại các sự việc chính của Sprint. |
| H3 | Nhắc mục tiêu buổi họp, thống nhất cách trao đổi không đổ lỗi, xem lại hành động của Sprint trước. |
| H4 | Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo. |
| H5 | Gom thẻ theo chủ đề, tìm nguyên nhân của 1–2 vấn đề lớn. |
| H6 | Tóm tắt kết quả, cảm ơn mọi người, hẹn kiểm tra lại Improvement ở buổi Retrospective sau. |

Yêu cầu:

a) Xếp 5 hoạt động phù hợp theo đúng 5 bước của buổi Retrospective (ghi mã, ví dụ H? → H? → …).

Thứ tự 5 bước: H3→H2→H5→H1→H6

Hoạt động bị loại và lý do: Loại H4 vì vi phạm nguyên tắc tự quản của Scrum Team – Scrum Master không được tự ý chọn sẵn giải pháp và áp đặt bắt nhóm làm theo.

b) Viết 2–3 câu Duy nói để mở đầu buổi họp.

Lời mở đầu: "Chào mọi người, cảm ơn anh chị em đã nỗ lực hết mình trong Sprint vừa qua. Hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại xem điều gì đã làm tốt và điều gì cần cải thiện, tinh thần của chúng ta là tập trung vào quy trình và giải pháp, hoàn toàn không đổ lỗi cá nhân để cùng nhau tiến bộ nhé."